администрация адагумского сельского поселения

крымского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.03.2025г.			                                                                           № 29

хутор Адагум

О внесении изменений в постановление администрации Адагумского сельского поселения Крымского района от 28.12.2023 г. № 161 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Адагумского сельского поселения Крымского района» на 2024-2026 годы"

В соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации Адагумского сельского поселения Крымского района от 10 октября 2018 года № 135 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Адагумского сельского поселения Крымского района»

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации Адагумского сельского поселения Крымского района от 28.12.2023 г. № 161 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Адагумского сельского поселения Крымского района» на 2024-2026 годы.

2. Главному специалисту администрации Адагумского сельского поселения Крымского района (А.В.Сех) осуществлять финансирование данной программы в пределах средств, предусмотренных в бюджете поселения на очередной финансовый год.

3. Ведущему специалисту администрации Адагумского сельского поселения Крымского района (Е.В.Шмуль) разместить настоящее постановление  на официальном сайте администрации Адагумского сельского поселения Крымского района.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Адагумского сельского поселения

Крымского района                                                                          С.П.Кулинич

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

Адагумского сельского поселения Крымского района от 12.03.2025г.   № 29

Муниципальная программа

Адагумского сельского поселения Крымского района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

Структура программы:

I. Паспорт муниципальной программы

II.Содержание муниципальной программы:

1. Характеристика сферы водоснабжения, содержание, проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

3. Перечень и краткое описание подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

- ПАСПОРТ

муниципальной программы  Адагумского сельского поселения Крымского района  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

| Координатор муниципальной программы | Администрация Адагумского сельского поселения Крымского района |
| --- | --- |
| Участники муниципальной программы | Администрация Адагумского сельского поселения Крымского района |
| Цели муниципальной программы | - бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населения Адагумского сельского поселения Крымского района в питьевой воде, сохранении водных объектов и окружающей среды; - повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы жилищно-коммунального хозяйства для всех категорий потребителей; - эффективное использование энергетических ресурсов Адагумского сельского поселения Крымского района и предоставление населению высококачественных энергетических услуг по доступным ценам |
| Задачи муниципальной программы | - приобретение материалов и оборудования системы водоснабжения; - разработка и утверждение схем водоснабжения; - инженерное обустройство Адагумского сельского поселения Крымского района; - повышение качества предоставляемых потребителям коммунальных услуг; |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | -протяженность отремонтированных сетей водоснабжения; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2024-2026 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Всего на 2024 - 2026 годы – 11863,2 тыс. рублей: за счет средств местного бюджета -2517,4 тыс.руб.; за счет средств краевого бюджета -9345,8 тыс.руб., в том числе по годам: 2024 год – 3727,6 тыс.рублей (КБ-3394,3тыс.руб.; МБ- 333,3 тыс.руб.) 2025 год – 7635,6 тыс.рублей (КБ-5951,5 тыс.руб.; МБ- 1684,1 тыс.руб.) 2026 год – 500,0 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Адагумского сельского поселения Крымского района; Совет Адагумского сельского поселения Крымского района |

II. Содержание муниципальной программы

1. Характеристика сферы водоснабжения, содержание, проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

Направления муниципальной программы – «Водоснабжение»  и отдельные мероприятия по управлению реализацией программы.

Сложившаяся ситуация в сфере водоснабжения препятствует формированию социально-экономических условий для устойчивого развития Адагумского сельского поселения Крымского района.

Основными проблемными вопросами по обеспечению водой потребителей являются: необходимость реконструкции аварийных объектов водоснабжения (сетей водопровода, артезианских скважин, станций очистки и обеззараживания воды, резервуаров запаса чистой воды).

Решение организационно-методических, экономических и правовых проблем в сфере водоснабжения Адагумского сельского поселения Крымского района требует использования программно-целевого метода.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

- Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Основными целями программы является:

- бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населения Адагумского сельского поселения Крымского района в питьевой воде;

- сохранении водных объектов и окружающей среды;

- улучшение условий поставки воды, соответствующей потребностям жителей Адагумского сельского поселения Крымского района;

-  сокращение потерь воды;

- повышение качества воды;

- повышение надежности систем водоснабжения;

- улучшение экологической обстановки;

- организация экономически эффективной системы благоустройства; - повышение качества и    доступности муниципальных услуг сферы жилищно-коммунального    хозяйства для всех  категорий потребителей;

Для достижения основных целей программы необходимо решение следующих задач:

-развитие систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения с привлечением внутренних и внешних инвестиций;

- повышение качества предоставления коммунальной услуги водоснабжения и инженерного обустройства Адагумского сельского поселения Крымского района;

-проведение комплекса мероприятий по ремонту объектов водоснабжения в Адагумского сельского поселения Крымского района;

- повышение эксплуатационного состояния сети водоснабжения;

Цели, задачи и характеризующие их целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Срок реализации муниципальной программы с 2024 по 2026 годы.

3. Перечень и краткое описание основных мероприятий муниципальной программы

Программа направлена на строительство, ремонт, реконструкцию, приобретение оборудования, материалов системы водоснабжения.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приводится в приложении № 2 к муниципальной программе.

- Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Объем финансовых средств, выделяемых на реализацию программы, составляет 11863,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета -9345,8 тыс.руб.

| Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| «Развитие водоснабжения в Адагумском сельском поселении Крымского района» | Местный бюджет | 333,3 | 1684,1 | 500,0 |
|  | Краевой бюджет | 3394,3 | 5951,5 | 0,0 |
| ИТОГО |  | 3727,6 | 7635,6 | 500,0 |

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

# 5.1. Оценка степени реализации мероприятий основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации

5.1.1. Степень реализации мероприятии программы оценивается, как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

СРм = Мв / М, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

5.1.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

Мероприятие считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному.

Для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

5.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

5.2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на его реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию мероприятия в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию мероприятия в местном бюджете на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

5.3. Оценка эффективности использования средств местного бюджета

5.3.1. Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз, где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень    реализации   мероприятий,    полностью     или     частично

финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

# 5.4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

# ( основного мероприятия)

5.4.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы, основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, основного мероприятия.

5.4.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

6.4.3. Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия) рассчитывается по формуле:

, где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз >1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

# 5.5. Оценка эффективности реализации подпрограммы

# (основного мероприятия)

5.5.1. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (основного мероприятия) и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п * Эис, где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия);

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия).

5.5.2. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается неудовлетворительной.

# 5.6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

5.6.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

5.6.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп, где:

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

5.6.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

# 5.7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

6.7.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (основных мероприятий) по следующей формуле:

, где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальная программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия);

kj - определяется по формуле:

kj = Фj / Ф, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм (основных мероприятий).

5.7.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

6.Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет  координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в финансовый отдел доклад о ходе реализации муниципальной программы на электронных носителях;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы);

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной подпрограмме

Адагумского сельского поселения

Крымского района

«Развитие  жилищно-коммунального

хозяйства»

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы Адагумского

сельского поселения Крымского района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество пробуренных скважин | % | 0 | 1 | 0 |
| 1.2 | Количество отремонтированных скважин | шт | 1 | 1 | 1 |
| 1.3 | Протяженность отремонтированных сетей водоснабжения | км | 1,8 | 1,8 | 1,8 |

Главный специалист администрации

Адагумского сельского поселения

Крымского района                                                                                     А.В.Сех

- ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

муниципальной программы  Адагумского сельского поселения Крымского района

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»

| Перечень основных мероприятий муниципальной программы Адагумского сельского поселения Крымского района «Развитие жилищно - коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  |  | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |  |
|  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  |
| 1 | Цель | бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности населения Адагумского сельского поселения Крымского района в питьевой воде, сохранении водных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Задача | - выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту водопроводных сетей Адагумского сельского поселения Крымского района, повышение эксплуатационного состояния водопроводной сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Ремонт системы водоснабжения | Местный бюджет | 2517,4 | 333,3 | 1684,1 | 500,0 |  | Замена, ремонт водопроводных сетей: 2024г.-1,8км 2025г.-1,8км 2026г.-1,8км Капитальный и текущий ремонт скважин: 2024г. -1 шт 2025г.- 1 шт 2026г. -1 шт | Администрация Адагумского сельского поселения Крымского района |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 9345,8 | 3394,3 | 5951,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Ремонт, замена линий водоснабжения в Адагумском сельском поселении | Местный бюджет | 2228,3 | 228,3 | 1500,0 | 500,0 |  | Замена, ремонт водопроводных сетей: 2024г.-1,8км 2025г.-1,8км 2026г.-1,8км | Администрация Адагумского сельского поселения Крымского района |  |  |
| 1.1.1.2. | Капитальный ремонт водозаборного сооружения (артезианской скважины № 4), расположенного в хуторе Адагум Крымского района | Местный бюджет | 105,0 | 105,0 | 0,0 | 0,0 |  | Капитальный ремонт скважины – 1 единица | Администрация Адагумского сельского поселения Крымского района |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 3394,3 | 3394,3 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3. | Капитальный ремонт водозаборного сооружения (артезианская скважина №3), расположенного по ул. Мира, 107-г в хуторе Адагум Крымского района | Местный бюджет | 184,1 | 0,0 | 184,1 | 0,0 |  | Капитальный ремонт скважины – 1 единица | Администрация Адагумского сельского поселения Крымского района |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 5951,5 | 0,0 | 5951,5 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 11863,2 | 3727,6 | 7635,6 | 500,0 |  |  |  |  |  |

Главный специалист администрации

Адагумского сельского поселения

Крымского района						                            А.В. Сех